|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 月 | 国 | 福島県 | 法人 |
| Ｒ７ | ９月 |  | 事業計画受理 | 事業計画提出 |
| ９月 | 事業者ヒアリング |
| １１月 | ヒアリング結果に基づき選考 |
| １月３月 | 社会福祉施設等審査会（選考通過事業のみ） |  |
| 国庫協議書作成依頼 | 協議書作成 |
| 協議書受理 | 国へ協議書提出 | 県へ協議書提出 |
| Ｒ８ | ４月 | 国のヒアリング |  |
| ６月 | 内示 | 内示受理 |  |
| ７月 |  | 内示 | 内示受理 |
| ８月 | 交付申請受理 | 交付申請 |
| 県設計審査 |
| 交付決定 | 交付申請 |  |
|  | 補助金交付決定 | 交付決定受理 |
|   | 業者選考入札契約着工 |
| 着工報告 |
| ３月 | 完了報告 | 竣工 |
|  | 県成果確認（現地確認）※建築基準法等の検査を完了していることが必要となります。 |
|  | 額の確定 | 実績報告 |
| 額の確定 | 実績報告 |  |
|  | 補助金交付 | サービス開始 |

令和８年度社会福祉施設等施設整備事業に係るスケジュール

※想定のスケジュールとなりますので、実際とは異なる場合があります。

※入札については、交付決定後に行わないと補助の対象外になります。